────────────────────────────────────────

Mobile Remote Terminal

手机端 AI 编程代理远程控制系统

技术设计方案 + 开发需求拆解

────────────────────────────────────────

版本：v4.0（双模式架构 + 开发任务拆解）

日期：2026年4月

# 第一部分：技术设计方案

# 1. 项目概述

## 1.1 项目定位

本项目是一套“手机/手表控制电脑 AI 编程代理”的解决方案。当前聚焦 Codex CLI，后续支持 Claude Code。系统只有三个核心组件：

- 手机/手表端：AI 编程代理的远程控制器（iOS + Android + watchOS）

- 桌面端 Agent：Rust daemon，本地启动并管理 Codex

- 连接节点：用户自建或官方托管，负责网络连通

## 1.2 双模式架构

| 模式 | 适用场景 | 依赖 | 成本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 自建穿透 | 有公网服务器的用户 | 用户自己的服务器 | 用户自承担 |
| 托管服务 | 没有公网服务器 | 官方连接节点 | 免费(P2P) / 付费(中继) |

自建模式完全不依赖官方服务。托管模式下打洞成功走 P2P（服务器零流量），失败回落中继（消耗带宽，付费点）。

## 1.3 目标平台

| 组件 | 平台 | 技术栈 |
| --- | --- | --- |
| 桌面 Agent | Windows / macOS / Linux | Rust (tokio + portable-pty) |
| 连接节点 | Linux 服务器 | Rust (tokio + axum) |
| iOS App | iOS 17+ | Swift / SwiftUI |
| Android App | Android 10+ | Kotlin / Jetpack Compose |
| watchOS App | watchOS 10+ | Swift / SwiftUI (WatchKit) |

# 2. 竞品分析

## 2.1 对比矩阵

| 维度 | Happy | Remodex | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 网络 | Cloud relay only | Cloud relay only | 自建穿透 / 托管(P2P+中继) |
| 多用户 | 否 | 否 | 是（自建模式） |
| 桌面端 | Node.js CLI wrapper | Node.js bridge | Rust daemon |
| Codex 对接 | stdin/stdout | app-server JSON-RPC | app-server JSON-RPC |
| 加密 | E2E(细节不明) | TLS only | Noise Protocol E2E |
| 移动端 | Expo 跨平台 | Swift (iOS) | iOS + Android + watchOS |

## 2.2 核心差异化

- 双模式架构：自建穿透完全自控 + 托管服务 P2P 优先。竞品强制依赖 cloud relay。

- 多用户：自建模式一台服务器多人用。竞品都是单用户工具。

- Rust daemon：开机自启、断线重连、session 持久化。竞品关终端就断。

- watchOS 支持：手表端查看状态、审批权限、接收通知。竞品无此能力。

- E2E 加密：Noise Protocol，连接节点不触碰明文。

# 3. 架构详细设计

## 3.1 连接模式

自建穿透链路：手机/手表 → 用户公网服务器 → 隧道 → 桌面 Agent → Codex

托管模式 (P2P)：手机/手表 ← P2P 直连 → 桌面 Agent → Codex

托管模式 (中继)：手机/手表 → 官方连接节点 → 桌面 Agent → Codex

## 3.2 连接节点

同一套代码，配置开关决定运行模式：

| 模块 | 自建模式 | 托管模式 |
| --- | --- | --- |
| WebSocket 接入 | ✓ | ✓ |
| Session 路由 | ✓ | ✓ |
| 用户/设备注册 | ✓ (内存/SQLite) | ✓ (PostgreSQL) |
| 加密数据转发 | ✓ | ✓ |
| ICE 信令交换 | — | ✓ |
| STUN | — | ✓ |
| 中继转发 (TURN) | — | ✓ |

## 3.3 桌面端 Agent

Rust daemon，对接 codex app-server JSON-RPC。预留 AgentAdapter trait 支持后续加入 Claude Code。

| 手机操作 | JSON-RPC | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 发送指令 | conversation.send | 转发给 Codex |
| 审批权限 | approval.respond | 执行权限审批 |
| 查看进度 | session.status | 当前状态 |
| 取消任务 | conversation.cancel | 中断执行 |
| Git | git/* | status/commit/push/pull |

## 3.4 手机端 App

- 对话界面：发送编程指令，实时查看 Codex 进度

- 权限审批：推送通知 + 一键审批/拒绝

- Git 操作：status / diff / commit / push

- 文件浏览：查看项目文件，语法高亮

- 连接模式切换：自建/托管自由切换

## 3.5 watchOS App

手表端定位为“轻量监控 + 快速审批”，不做完整编辑能力：

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 任务状态卡片 | 查看当前 Codex 任务进度、状态 |
| 权限审批 | 收到通知后直接在手表上审批/拒绝 |
| 快捷指令 | 预设快捷按钮：“继续”“取消”“重试” |
| 推送通知 | 任务完成/出错/需审批时振动提醒 |
| 语音指令 | 通过 Siri 发送简单编程指令（后续） |
| Complication | 表盘显示当前任务状态小组件 |

watchOS App 作为 iOS App 的伴生应用，通过 WatchConnectivity 与 iPhone 通信，不直接连接桌面 Agent。

## 3.6 安全设计

| 层级 | 方案 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| E2E 加密 | Noise Protocol (IK) | 连接节点不解密 |
| 密钥交换 | QR 码配对 | 交换 Ed25519 公钥 |
| 传输层 | QUIC / DTLS | NAT 场景用 UDP |
| 密钥存储 | OS Keyring | Keychain / Keystore / keyring |

## 3.7 通信协议 (Protobuf)

| 消息 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| AgentCommand | 客户端 → Agent | 编程指令/审批/控制 |
| AgentEvent | Agent → 客户端 | Codex 输出/状态/权限请求 |
| FileOperation | 双向 | 文件浏览/读写 |
| GitOperation | 双向 | Git 操作 |
| SessionControl | 双向 | Session 管理 |
| Heartbeat | 双向 | 心跳 |

# 第二部分：开发需求拆解

以下是每个阶段的具体开发任务，每个任务前的 ☐ 可作为完成标记。

# P0：核心链路（4-6周）

目标：桌面 Agent 能在局域网下启动 Codex，手机端能连接并发送指令、查看输出。这是整个项目的基础，后续所有功能都建立在这个核心链路之上。

## P0-1：项目基础搭建

- ☐ 初始化 Rust workspace，创建 agent 和 connection-node 两个 crate

- ☐ 配置 CI/CD：GitHub Actions，支持 Rust / Swift / Kotlin 编译检查

- ☐ 定义 Protobuf 消息结构：AgentCommand、AgentEvent、SessionControl、Heartbeat

- ☐ 生成各语言的 Protobuf 代码：Rust (prost)、Swift (swift-protobuf)、Kotlin (protobuf-kotlin)

## P0-2：桌面端 Agent 核心

- ☐ 实现 daemon 基础框架：tokio 异步运行时、信号处理、日志系统

- ☐ 实现 Codex 进程管理器：spawn codex app-server、健康检测、崩溃重启

- ☐ 实现 JSON-RPC 客户端：连接 app-server WebSocket，发送/接收 JSON-RPC 消息

- ☐ 实现 AgentAdapter trait，先写 CodexAdapter

- ☐ 实现本地 WebSocket 服务端：监听本地端口，接受手机端连接

- ☐ 实现消息转发：手机发来的 AgentCommand → 翻译为 JSON-RPC → Codex 响应 → 翻译为 AgentEvent → 回传手机

- ☐ Session 管理：创建/切换/关闭，持久化到 ~/.codex/sessions

- ☐ 心跳保活机制

## P0-3：iOS App 基础版

- ☐ 初始化 Xcode 项目，SwiftUI 架构

- ☐ 实现 WebSocket 客户端：连接桌面 Agent 本地地址

- ☐ 实现 Protobuf 编解码层

- ☐ 对话界面：输入框发送指令，实时滚动显示 Codex 输出

- ☐ 权限审批 UI：Codex 请求权限时弹出审批/拒绝按钮

- ☐ Session 列表：查看/切换多个编程任务

- ☐ 连接状态指示：已连接/连接中/已断开

## P0-4：Android App 基础版

- ☐ 初始化 Android 项目，Jetpack Compose

- ☐ 实现 WebSocket 客户端 + Protobuf 层

- ☐ 对话界面（同 iOS 功能对齐）

- ☐ 权限审批 UI

- ☐ Session 列表

## P0 验收标准

局域网环境下，手机能连接桌面 Agent，发送编程指令给 Codex，实时看到输出，并审批权限请求。

# P1：连接节点（3-4周）

目标：实现自建模式的连接节点，用户部署到公网服务器后，多人可以跨网络连接各自的桌面 Agent。

## P1-1：连接节点核心

- ☐ WebSocket 接入层：axum + tokio-tungstenite，接受桌面 Agent 和手机端的连接

- ☐ 设备注册表：内存 HashMap，维护设备 ID → WebSocket 连接映射

- ☐ Session 路由器：手机请求连接某个设备 ID，路由器匹配并建立双向转发通道

- ☐ 数据转发引擎：纯转发加密数据包，不解密、不缓存

- ☐ 用户隔离：按设备 ID 路由，不能跨用户访问

- ☐ 断线重连：桌面 Agent 或手机断开后自动重连，保持 session

## P1-2：部署与配置

- ☐ 编译为单二进制，支持 x86_64 和 aarch64 Linux

- ☐ Dockerfile，一行启动

- ☐ Systemd service 文件

- ☐ TLS 支持：配置域名 + 自动 Let’s Encrypt 证书

- ☐ 配置文件：TOML 格式，配置端口、域名、日志级别

## P1-3：客户端适配

- ☐ 桌面 Agent 加入连接节点模式：配置连接节点地址后主动连接并注册

- ☐ iOS/Android App 加入服务器地址配置页：填入连接节点地址

- ☐ App 加入设备列表页：显示当前连接节点上的所有在线桌面 Agent，点击连接

## P1 验收标准

连接节点部署在公网服务器后，多个用户各自的桌面 Agent 连入，手机能跨网络连接到自己的桌面 Agent 操控 Codex。

# P2：NAT 打洞与托管模式（3-4周）

目标：实现托管模式：官方连接节点提供信令 + STUN + 中继，打洞成功走 P2P，失败回落中继。

## P2-1：连接节点托管模式扩展

- ☐ 实现 ICE 信令交换模块：通过 WebSocket 转发双方 ICE 候选地址

- ☐ 集成 STUN 服务：内置或配置外部 STUN 服务器地址

- ☐ 集成 TURN 中继：内置或对接外部 coturn

- ☐ 用户认证：JWT 认证，托管模式需要账户

- ☐ 数据库：PostgreSQL 存储用户/设备信息

## P2-2：桌面 Agent NAT 打洞

- ☐ 集成 webrtc-rs 的 ICE 模块

- ☐ 实现候选地址收集：本地地址 + STUN 反射地址

- ☐ 实现候选地址交换：通过连接节点交换候选地址

- ☐ 实现连通性检测 + P2P 通道建立

- ☐ 实现回落逻辑：3秒打洞失败 → 回落连接节点中继

## P2-3：客户端 NAT 打洞

- ☐ iOS App 集成 ICE 客户端（WebRTC iOS SDK 或自实现 STUN）

- ☐ Android App 集成 ICE 客户端

- ☐ 两端实现自动协商：优先 P2P，失败回落中继，对用户透明

- ☐ App 设置页加入托管模式登录/注册

## P2 验收标准

用户注册托管服务后，手机能自动打洞连接桌面 Agent（P2P），打洞失败时自动回落中继，用户无感知。

# P3：安全加固（2-3周）

目标：实现 Noise Protocol E2E 加密、QR 码配对、Permission Guard。

## P3-1：E2E 加密

- ☐ Rust Agent 集成 snow 库，实现 Noise IK 模式握手

- ☐ iOS 集成 NoiseSwift 或自实现 Noise 协议

- ☐ Android 集成 Noise-Java

- ☐ 密钥对生成：Ed25519，存储到 Keychain / Keystore / OS keyring

- ☐ 所有业务消息走 Noise 加密通道，连接节点只见密文

## P3-2：QR 码配对

- ☐ 桌面 Agent 生成临时 QR 码（包含公钥 + 连接信息）

- ☐ iOS/Android App 扫码解析，交换公钥，完成配对

- ☐ 配对后自动建立加密连接，后续连接无需重新扫码

## P3-3：Permission Guard

- ☐ 桌面 Agent 配置文件：命令白名单/黑名单、目录访问范围

- ☐ 首次连接时电脑端弹窗确认

- ☐ Agent 对 Codex 的执行请求做权限检查

## P3 验收标准

手机扫码配对后自动 E2E 加密连接。拦截连接节点流量只能看到密文。Permission Guard 能拦截未授权命令。

# P4：体验优化（3-4周）

目标：推送通知、扩展键盘、Git 集成、watchOS App。拉齐体验短板。

## P4-1：推送通知

- ☐ iOS APNs 集成：Codex 权限请求、任务完成/出错时推送

- ☐ Android FCM 集成：同上

- ☐ 桌面 Agent 加入推送触发逻辑：检测到权限请求/完成/错误时通过连接节点下发推送

- ☐ watchOS 推送：iPhone 转发到手表，支持振动提醒

## P4-2：扩展键盘栏（iOS/Android）

- ☐ 实现快捷键栏：Tab、Esc、Ctrl、方向键、|、/、~、`

- ☐ 支持自定义布局和拖拽排序

- ☐ 手势：左右滑移光标、双指缩放、长按选择

## P4-3：Git 集成

- ☐ 桌面 Agent 实现 git/* JSON-RPC handler：status、diff、commit、push、pull、branches、log

- ☐ iOS/Android App Git 视图：状态、diff 查看、提交消息输入、一键推送

## P4-4：watchOS App

- ☐ 初始化 watchOS target（iOS App 的伴生应用）

- ☐ 实现 WatchConnectivity：与 iPhone 双向通信

- ☐ 任务状态卡片：显示当前 Codex 任务名称、状态（运行中/等待审批/完成/错误）

- ☐ 权限审批界面：收到推送后显示审批/拒绝按钮

- ☐ 快捷指令按钮：“继续”“取消”“重试”

- ☐ Complication 开发：表盘小组件显示任务状态图标

- ☐ 振动反馈：权限请求/任务完成时 Haptic

## P4-5：文件浏览（iOS/Android）

- ☐ 桌面 Agent 实现文件目录 + 读取 JSON-RPC

- ☐ App 实现文件树导航

- ☐ App 实现基础代码查看器（语法高亮，tree-sitter WASM）

## P4 验收标准

手机推送通知正常，手表能查看状态和审批权限，Git 操作可用，扩展键盘体验流畅。可发布内测版。

# P5：商业化与发布（3-4周）

目标：完成托管版计费、多平台分发、文档网站，正式发布。

## P5-1：托管版计费

- ☐ 中继流量统计模块

- ☐ 用户计费方案（免费额度 + 超出按量）

- ☐ 支付集成（Stripe 或其他）

- ☐ 用户控制台：用量查看、设备管理、计费详情

## P5-2：多平台分发

- ☐ 桌面 Agent：Windows MSI/winget、macOS DMG/Homebrew、Linux AppImage/deb/rpm

- ☐ iOS App 提交 App Store 审核

- ☐ Android App 提交 Google Play

- ☐ watchOS App 随 iOS App 一起提交

- ☐ 连接节点：Docker Hub 镜像发布

## P5-3：文档与运营

- ☐ 官方文档网站：快速开始、自建指南、API 参考

- ☐ GitHub 开源仓库：agent + connection-node + protobuf 定义

- ☐ README、CONTRIBUTING、LICENSE

- ☐ 落地页 / 产品官网

## P5 验收标准

所有组件可通过包管理器/应用商店安装。托管版计费正常。文档完整。可正式对外发布。

# 附录：开发路线总览

| 阶段 | 周期 | 核心交付物 | 依赖 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 核心链路 | 4-6周 | Agent + Codex + iOS/Android App 局域网可用 | 无 |
| P1 连接节点 | 3-4周 | 自建模式多用户跨网络可用 | P0 |
| P2 NAT打洞 | 3-4周 | 托管模式 P2P + 中继可用 | P0 |
| P3 安全加固 | 2-3周 | E2E 加密 + QR 配对 + 沙箱 | P0 |
| P4 体验优化 | 3-4周 | 通知 + 键盘 + Git + watchOS | P0-P3 |
| P5 商业化 | 3-4周 | 计费 + 分发 + 文档 | P0-P4 |

P1 和 P2 可以并行开发，分别对应自建模式和托管模式。P3 可在 P1/P2 完成后或并行进行。

## 技术栈汇总

| 模块 | 技术 | 核心依赖 |
| --- | --- | --- |
| 桌面 Agent | Rust | tokio, portable-pty, webrtc-rs, snow |
| 连接节点 | Rust | tokio, axum, tokio-tungstenite |
| iOS App | Swift | SwiftUI, CryptoKit, WatchConnectivity |
| Android App | Kotlin | Jetpack Compose |
| watchOS App | Swift | SwiftUI, WatchKit, WatchConnectivity |
| 协议层 | Protobuf | prost, swift-protobuf, protobuf-kotlin |
| 加密 | Noise Protocol | snow, NoiseSwift, Noise-Java |

───  文档结束  ───